## Bài làm: Chuẩn hóa Product Backlog đặt xe ghép (RikkeiGo)

### Phần 1 - Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. Thẻ đầu cột “Làm tính năng đi ghép” chỉ có tiêu đề | Sai | D.E.E.P: D (Detailed appropriately), và thiếu E | Thẻ ở đầu Backlog phải chi tiết nhất, có mô tả và ước lượng, nhưng thẻ này quá mơ hồ nên Developers phải hỏi lại. |
| H2. “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” nằm trên “Tự động chia tiền cho khách đi ghép” | Sai | D.E.E.P: P (Prioritized theo giá trị) | Việc thẩm mỹ giá trị thấp đang đứng trên tính năng cốt lõi của chức năng đi ghép, nên thứ tự không phản ánh giá trị. |
| H3. Thẻ cuối cột “Khách đánh giá bạn đi ghép”, chỉ có tiêu đề ngắn, ước lượng sơ bộ “lớn” | Đúng | — | Hạng mục ở xa nên chỉ cần thô và ước lượng sơ bộ; chi tiết hóa sớm sẽ lãng phí nếu sau này thay đổi (đúng D và E). |
| H4. Tú tự thêm thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” và kéo lên đầu cột | Sai | Quy tắc quyền sở hữu: chỉ PO được thêm, bớt, sắp xếp; ảnh hưởng cả P | Tú là Developer nên không có quyền quyết định thứ tự; lý do “thấy cần làm gấp” không thay đổi quy tắc, vì mức khẩn cấp phải do PO đánh giá. |
| H5. Bảng chỉ có 4 cột, thẻ code xong kéo thẳng sang Done | Sai | Quy tắc luồng cột: chỉ thẻ đạt tiêu chuẩn “xong” mới vào Done | Thiếu bước kiểm tra nên thẻ chưa được review/test đã vào Done, làm “Done” không còn đáng tin. |

### Phần 2 - Sửa lỗi

- H1: Viết lại thẻ thành User Story đầy đủ (ví dụ: “Là một hành khách, tôi muốn đặt xe ghép cùng người đi chung tuyến, để tiết kiệm chi phí di chuyển”), kèm Acceptance Criteria và ước lượng Story Point, rồi đưa vào Ready for Sprint.

- H2: Kéo “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội”, để thẻ giá trị cao hơn được làm trước.

- H3: Giữ nguyên, không sửa.

- H4: Đưa thẻ ra khỏi đầu cột; Tú chỉ đề xuất với PO Đức, và Đức mới là người quyết định có thêm thẻ không và đặt ở vị trí nào theo giá trị.

- H5: Bảng cần đủ các cột theo thứ tự trái sang phải: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → In Review / QA → Done; thẻ chỉ vào Done sau khi qua In Review / QA và đạt tiêu chuẩn “xong”.